THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

***

Số:      -KH/ĐTN-BTG	TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH

Thực hiện công trình thanh niên “Cải tạo và trang trí cảnh quan

Bia địa chí trường Sư phạm cấp 2 miền Nam Việt Nam”

---------

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm cải tạo cảnh quan tại địa điểm lịch sử “Bia địa chí trường Sư phạm cấp 2 miền Nam Việt Nam”;

- Qua đó góp phần xây dựng truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo trong đoàn viên thanh niên trường.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo các tiêu chí của công trình thanh niên

- Đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả, sử dụng được lâu dài.

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Thực hiện từ tháng 9/2016 đến tháng 4/2017.

2. Địa điểm: Vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

Gồm các hạng mục:

- Thực hiện bảng thông tin giới thiệu về lịch sử Bia địa chí trường Sư phạm cấp 2 miền Nam Việt Nam.

- Sơn sửa lại Bia địa chí.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Vận động đóng góp của đoàn viên thanh niên trường.

- Vận động tài trợ từ các đơn vị doanh nghiệp

- Kinh phí dự kiến là 50 triệu đồng.

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Ban Chỉ đạo:

- ThS. Hoàng Hữu Lượng	- Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường.

- PGS.TS Phạm Hoàng Quân	- Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường.

- Đ/c La Thanh Hùng		- Bí thư Đoàn trường.

2. Ban Tổ chức:

- Đ/c Nguyễn Thu Thủy	- Phó Bí thư Đoàn trường 	- Trưởng ban;

- Đ/c Tào Hữu Đạt	- Phó Bí thư Đoàn trường	- Phó ban;

- Đ/c Hồ Hoàng Yến	- UV BTV Đoàn trường	- Thành viên;

- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thúy	- UV BTV Đoàn trường	- Thành viên;

- Đ/c Nguyễn Thanh Tùng	- UV BTV Đoàn trường	- Thành viên;

Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường là thành viên.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Tháng 9/2016	: Khảo sát công trình, tiếp tục vận động kinh phí từ đoàn viên thanh niên của trường.

- Từ tháng 10/2016 – 3/2017: Thực hiện công trình

- Tháng 4/2017	: Nghiệm thu công trình

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

Nguyễn Thu Thủy

# Text boxes

Nơi nhận:

- Thành Đoàn: UBKT, Ban TNTH, BTC;

- Thường trực Đảng ủy trường;

- Ban Giám hiệu trường;

- BCH Đoàn trường;

- Cơ sở đoàn;

- Lưu: VP.